## Slide 1
PROYECTO APT — FASE 1
Sistema Unidad Territorial
Gestión de Junta de Vecinos
Integrantes: Matías Rain Cheuquecoy · Daniel Stiven Cruz
Curso: Capstone (PTY4614) · Docente: Carlos Andrés Herrera
DUOC UC — Sede Alameda

## Slide 2
CONTEXTO
Las juntas de vecinos siguen gestionándose a mano
Cuadernos y planillas sueltas
Sin trazabilidad ni historial ordenado de solicitudes.
Avisos por WhatsApp
Difícil de organizar, buscar o dirigir a un grupo específico.
Trámites presenciales
Certificados y postulaciones que obligan a ir físicamente.
Esta brecha impacta directamente al directorio (orden y trazabilidad) y a los vecinos (acceso sin depender de trámites presenciales).
Sistema Unidad Territorial — Capstone
2

## Slide 3
LA PROPUESTA
Un servicio web responsivo, con dos formas de uso
Servicio web conectado a una base de datos — sin necesidad de una App.
Diseño responsivo pensado para el celular, priorizando botones grandes y navegación simple — clave para adultos mayores.
Multi-operación un mismo sistema puede ser usado por distintas juntas de vecinos, cada una con sus datos separados.
En una frase: una sola plataforma, accesible desde cualquier celular, lista para escalar a más de una junta de vecinos.
Uso interno — Directorio
Gestiona vecinos, aprueba/rechaza solicitudes, envía avisos y publica noticias.
Uso público — Vecinos
Se inscriben, piden certificados, postulan proyectos y reservan espacios.
Sistema Unidad Territorial — Capstone
3

## Slide 4
ALCANCE FUNCIONAL
Cinco módulos integrados
Inscripción de vecinos
Registro y validación por el directorio.
Certificados
Residencia y vecino vigente, con aprobación y PDF.
Proyectos vecinales
Postulación disponible solo para socios.
Noticias y avisos
A todos, a un grupo o a un vecino en particular.
Calendario comunitario
Solicitud de espacios: canchas, salas, plazas.
Sistema Unidad Territorial — Capstone
4

## Slide 5
¿Cómo operan varias juntas de vecinos en un mismo sistema?
Es el mismo principio que Gmail: todos usan la misma plataforma, pero cada uno ve solo sus propios datos.
1 SOLO SISTEMA
Junta Los Aromos
Sus propios vecinos, certificados y avisos
Junta El Bosque
Sus propios vecinos, certificados y avisos
Junta Vista Hermosa
Sus propios vecinos, certificados y avisos
Cómo se logra: cada registro (vecino, certificado, aviso) queda "etiquetado" con la junta a la que pertenece. El sistema filtra automáticamente y cada directorio solo ve lo suyo.
Sistema Unidad Territorial — Capstone
5

## Slide 6
INVESTIGACIÓN APLICADA
Certificados y notificaciones, definidos con criterio real
Certificados
Certificado de residencia
Acredita domicilio en la unidad territorial.
Certificado de vecino vigente / socio activo
Acredita inscripción y estar al día con la junta.
Flujo: solicitud → aprobación del directorio → PDF descargable con firma/sello digital.
Notificaciones y avisos
Generales
A todos los vecinos inscritos (ej. corte de agua).
Personales
A un vecino específico (ej. respuesta a su certificado).
El directorio elige el destinatario: todos, un grupo (sector/calle) o un vecino en particular. Canal inicial: correo electrónico.
Sistema Unidad Territorial — Capstone
6

## Slide 7
PERFIL DE EGRESO
Competencias y objetivo general
Competencias que se ponen en práctica
1
Desarrollar una solución de software sistematizando su proceso de desarrollo y mantenimiento.
2
Construir modelos de datos escalables que soporten los requerimientos de la organización.
3
Realizar pruebas de certificación siguiendo buenas prácticas de la industria.
Las 3 competencias se integran en un mismo entregable: no se trabajan por separado, sino dentro del mismo sistema.
Objetivo general
Mejorar la gestión de la unidad territorial de una junta de vecinos.
Se despliega en 7 objetivos específicos: modelo de datos multi-junta, cada módulo funcional, accesibilidad para el celular, y validación con pruebas.
Sistema Unidad Territorial — Capstone
7

## Slide 8
CÓMO TRABAJAMOS
Metodología ágil: Kanban
Tablero de tareas compartido entre ambos integrantes: visibilidad total del avance y flexibilidad para reordenar según feedback del docente.
Por hacer
Módulo certificados
Pruebas funcionales
Documentación y cierre
Haciendo
Módulo inscripción vecinos
Módulo proyectos vecinales
Módulo noticias/avisos
Listo
Levantamiento requerimientos
Modelo de datos (BD)
Investigación certificados y notificaciones
Reparto: Matías → modelo de datos, vecinos y certificados. Daniel → proyectos vecinales, noticias/avisos, calendario y pruebas. Documentación individual por integrante.
Sistema Unidad Territorial — Capstone
8

## Slide 9
STACK TECNOLÓGICO
Herramientas del proyecto
HTML / CSS / Bootstrap / Javascript
Frontend: estructura visual y diseño responsivo.
PHP
Backend: lógica de negocio, validaciones y flujos de aprobación.
MySQL / MariaDB
Motor de base de datos para vecinos, certificados y avisos.
XAMPP
Entorno de desarrollo local (Apache + PHP + MySQL).
Stack elegido por su documentación abundante en español y su uso estándar en sistemas de gestión web con base de datos.
Sistema Unidad Territorial — Capstone
9

## Slide 10
EJECUCIÓN
Plan de trabajo resumido
Actividad
Responsable
Duración
Levantamiento y modelo de datos
Matías
2 sem.
Módulo inscripción de vecinos
Matías
3 sem.
Módulo certificados de residencia
Matías
3 sem.
Módulo proyectos vecinales
Daniel
3 sem.
Módulo noticias, avisos y calendario
Daniel
3 sem.
Pruebas funcionales
Daniel
2 sem.
Documentación y cierre
Ambos
2 sem.
18
semanas totales
2
integrantes
7
actividades principales
Sistema Unidad Territorial — Capstone
10

## Slide 11
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Carta Gantt — 18 semanas
S1
S18
Fase 1 — Análisis
Fase 2 — Desarrollo
Fase 3 — Certificación
Fase 4 — Cierre
Detalle completo (17 actividades granulares) en el documento de Definición del Proyecto APT.
Nota: no sigue una escalera estricta — hay retrocesos deliberados, como retomar el levantamiento en la semana 9 o repetir pruebas tras los ajustes del docente.
Sistema Unidad Territorial — Capstone
11

## Slide 12
Gracias
Le agradecemos su atencion prestada en esta presentacion
Matías Rain Cheuquecoy · Daniel Stiven Cruz