|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: Sí, y en algunas cosas hasta vamos adelantados. Según la carta Gantt los módulos tenían que estar listos cerca de la semana 14 y ya están todos funcionando, así que nos quedó tiempo para hacer las mejoras que pidió el profe. Me ayudó mucho que el proyecto viniera propuesto por la Escuela, porque desde el principio sabíamos qué había que hacer, y también que ya conocía PHP y MySQL de otros ramos. Lo que más me complicó no fue tanto el código, sino otras cosas: XAMPP se me cayó un par de veces y tuve que reinstalarlo, y para que los correos llegaran tuve que pelear harto con Gmail y con el antivirus.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Básicamente probando, buscando y sin dejar las cosas para el final. Después de que falló XAMPP aprendí a respaldar siempre la carpeta del proyecto y a exportar la base de datos, así que la segunda vez lo recuperé en un rato. Con los correos fui descartando cosas hasta darme cuenta de que el problema era el antivirus. Para lo que queda, que es más que nada documentación, la idea es ir avanzándola de a poco con Daniel y no esperar a la última semana.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R: Creo que bien. Lo que más destaco es que el sistema funciona completo y que lo probamos a fondo, módulo por módulo, como vecino y como directorio. También me quedo con haber tomado bien las observaciones del profe y haberlas hecho todas. Lo que podría mejorar es ir documentando a medida que avanzo, porque me enfoqué tanto en que todo funcionara que el papeleo se me fue quedando atrás. También me pasó que trabajé varias veces hasta muy tarde, y eso lo debería organizar mejor

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: Más que nada me quedan dudas sobre la entrega final. Me gustaría preguntarle al profe qué tan detallado espera el documento de pruebas y si las capturas que tenemos son suficientes como evidencia, también me gustaría saber si hay alguna parte del sistema que crea que debamos reforzar antes de la presentación.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R: Creemos que no hace falta redistribuir, cada uno tiene claro lo que le toca. Lo único es que el documento de pruebas y el de cierre los vamos a trabajar entre los dos, porque las pruebas las hicimos juntos y nos parece mejor que ambos aportemos en la retrospectiva.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R: Lo evaluamos bien. Nos comunicamos seguido, cuando uno se trababa con algo el otro lo ayudaba a probar, y nos pusimos de acuerdo rápido en las decisiones importantes. Algo que podríamos mejorar es usar más el tablero en Trello, porque muchas veces nos coordinábamos solo por WhatsApp y después costaba ver en qué iba cada tarea.